# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

# К  ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ

# ЗА  2007 ГОД

## Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат  №5»

I. Состав  ОАО «ДСК №5»

Основной вид деятельности ОАО «ДСК №5» - строительство панельных жилых домов, производство железобетонных изделий для строительства жилых домов, детских дошкольных учреждений и частного строительства, а также производство бетонов, растворов, металлоизделий и изделий из арматуры.

Состав ОАО «ДСК №5»

Производственная база с численностью рабочих  365 человек

в т.ч. основные цеха:

# Формовочный

Арматурный

# БСЦ

# РМЦ

Столярный участок

Участок по производству пенополистерола

вспомогательные цеха:

ТСУ

Энергоцех

ОКиК

АХО

ОКиС

УПТК

II. Выполнение объёмов СМР по производственной базе

за 2007 год

Выполнен годовой объем:

- По генсубподряду				             - 1 042 021,9  тыс. руб.

в т.ч. собственными силами 	 	 - 139 123тыс. руб.

- Выручка от реализации работ, услуг   	             - 786 560,1   тыс. руб.

в т.ч. от реализации основных фондов       -  15 042 тыс. руб.

Выпуск продукции по основным цехам  составил:

- Формовочный цех 					             - 60 712,48 куб. м.

в т.ч. плитка тротуарная				 - 144,983 куб. м.

- БСЦ 								 - 81 350,96 куб. м.

в т.ч. товарный бетон			 		 - 26 086,2 куб. м.

бетон на технологию				 - 55 264,947 куб. м.

- Арматурный цех						 - 4 614,11 тн.

в т.ч. товарная арматура 				 - 1 162,356 тн.

арматура для производства    		             - 3 451,763  тн.

- Ремонтно-механический цех		 		- 662,39  тн.

в т.ч. металлоизделия 				            - 307,28 тн.

закладные детали на технологию	            - 355,11 тн.

III. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

| № | # Показатели | Ед. изм. | Факт 2005 г. | Факт 2006 г. | 2006 г. в % к 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём СМР, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 245 617 | 46 641 | 19 |
| 2 | Выработка 1 работающего в т.ч. 1 рабочего | руб. руб. | 405 979 492 218 | 88 671 108 467 | 22 22 |
| 3 | Численность работающих: всего в т.ч. рабочих ИТР Трудовые договора | чел. чел. чел. чел. | 605 499 106 3 | 526 430 96 0 | 87 86 91 0 |
| 4 | ФЗП работающих: всего в т.ч. рабочих ИТР Трудовые договора | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 96 181,3 73 221 22 781,8 178,5 | 110 286,8 84 296,6 25 990,2 0 | 115 115 114 0 |
| 5 | Среднемесячная зарплата 1 работающего: в т.ч. рабочего ИТР | руб. руб. руб. | 13 248 12 228 17 910 | 17 473 16 337 22 561 | 132 134 126 |

IV. КАДРЫ

За 2007 год    принято	- 224 чел.

уволено	- 173 чел, в том числе:

Уволено по собственному желанию - 116 чел.

Уволено за нарушения трудовой дисциплины – 25 чел.

Численность работников предприятия на 31.12.2007 – 492 человек.

V. ОХРАНА ТРУДА

Среднесписочная численность работающих составила   –  468 чел.

За 2007 год на предприятии пострадало 2 человека, что выразилось в потере трудоспособности 51 чел/дней;

За 2006 год, соответственно, пострадало 11 человек, что выразилось  в потере трудоспособности  280 чел/дней.

2007 год    К тяж.  = 25,4			2006 год    К тяж.  = 25,4

К част. = 4,08				       К част. = 25,1

Несчастные случаи произошли:

РСУ – 1 человек;

Арматурный цех – 1 человек.

Материальные потери составили -  27 183,00 руб.

За 2007 год на мероприятия по охране труда израсходовано – 941 806  руб., в т.ч.

- спецодежда – 730 537 руб.

- спецпитание (молоко) – 526 668 руб.

- мед. осмотры – 146 372 руб.

- госстрах – 27 240 руб.

- обучение – 208 708 руб.

Все рабочие были обеспечены спецодеждой и испытанными СИЗ.

VI. Выполненные работы за 2007 год

За 2007 год выполнено:

Генсубподряд –  1 229 585 850 руб. (с НДС 18%),

в т.ч. собственными силами  - 164 165 066 руб.

в т.ч. по объектам:

| № п/п | Объект | Генсубподряд (руб.) | В т.ч. собственные силы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартал 17 (перекладка тепловых сетей) | 38 096 930 | 4 506 101 |
| 2 | Квартал 17А наружные сети | 15 474 439 | 15 474 439 |
| 3 | Жилой дом квартал 2А, корпус 15, пос. Металлострой | 8 219 006 | 0 |
| 4 | Жилой дом квартал 1, корпус 3, пос. Тельмана, Тосненский р-н, Лен. обл. | 559 338 918 | 100 145 938 |
| 5 | Жилой дом квартал 1, корпус 4, пос. Тельмана, Тосненский р-н, Лен. обл. | 103 395 440 | 39 140 873 |
| 6 | Жилой дом квартал 1, корпус 5, пос. Тельмана, Тосненский р-н, Лен. обл. | 42 189 199 | 3 716 329 |
| 7 | Жилой дом квартал 17А, корпус 3, г. Колпино | 266 894 439 | 1 388 668 |
| 8 | Жилой дом квартал 17, между домами 3 и11 по Московской улице, г. Колпино | 186 121 055 | -3 512 673 |
| 9 | Жилой дом квартал 1, корпус 12, пос. Тельмана, Тосненский р-н, Лен. обл. | 6 551 033 | 0 |
| 10 | Возмещение затрат по пищеблоку для ГУЗ «Городская больница №33», не переданного на баланс г. Колпино, инженерные сети. | 454 315 | 454 315 |
| 11 | # Возмещение затрат по жилому дому не переданного на баланс в квартале 2А, корпус 1, пос. Металлострой, г. Колпино | 2 389 621 | 2 389 621 |
| 12 | # Возмещение затрат не переданным на баланс по инженерным сетям в квартале 17А, в г. Колпине | 461 455 | 461 455 |
|  | # ИТОГО | 1 229 585 850,00 | 164 165 066,00 |

Основные субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной организации | Наименование работ по договору |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «КСК» | Земляные и свайные работы, сети НВК, монтаж ЖБИ, кровля, благоустройство, отделочные работы, установка деревянных окон, устройство дремпельного покрытия, кирпичная кладка, монолитные конструкции. |
| 2 | ООО «СТЭЛС» | Внутреннее электроснабжение, наружные сети электроснабжения |
| 3 | ООО «Строительный трест №3» | Кирпичная кладка, монолитные конструкции. |
| 4 | ООО «РОДС» | Монтаж оконных и дверных блоков из ПВХ, остекление раздвижными системами лоджий |
| 5 | ООО «СЗМК» | Монтаж и пуско-наладка лифтов |

В 2007 году сданы в эксплуатацию следующие  жилые  объекты:

1. Жилой дом в п. Металлострой, Кв. 2А, корп.15 , общей площадью 12 080,11 м2 (акт Госкомиссии не подписан);

2. Жилой дом квартал 17А, корп. 3, г. Колпино общей площадью 10 767, 27 м2 (акт Госкомиссии не подписан).

3. Жилой дом квартал 17, между домами 3 и11 по Московской ул., г. Колпино общей площадью 7 240, 12 м2 (акт Госкомиссии не подписан).

Общая приведенная площадь квартир составляет  –  30 087,5 м2

VII. Контроль качества выпускаемой продукции за 2007 год

Лаборатория комбината соответствует основным требованиям для испытательных лабораторий, что подтверждено аттестатом аккредитации на техническую компетентность по проведению контрольных испытаний строительных материалов и железобетонных изделий в соответствии с областью аккредитации, которая определена в приложении к аттестату аккредитации № SPO1.01.066.086

- Регулярно проводятся испытания образцов бетона, железобетонных изделий, сварных соединений, закладных деталей в соответствии с требованиями нормативно технической документации (ГОСТ, ТУ, рабочих чертежей)

- Ведется входной контроль строительных материалов (цемента, щебня, песка), арматурной стали, теплоизоляционных материалов и т.д.

- За текущий год формовая оснастка, с учетом всех требований рабочих чертежей, переработана в количестве 863 шт. (в том числе изготовление новых металлических форм).

- Ведутся журналы пооперационного контроля формуемых изделий на всех участках формовочного цеха, журналы испытаний арматурной стали, прочности бетона, ведется статистический контроль прочности бетона.

- Постоянно ведутся работы по подбору составов бетонных, смесей, в частности по товарным бетонам.

Формовочным цехом  был выполнен ряд мероприятий по улучшению качества выпускаемых железобетонных изделий:

- Установлены и запущены в работу два поддона по 50 м, на среднем пролёте формовочного цеха. Ровные поддоны позволяют получать ровные поверхности формуемых изделий.

- На втором пролёте нового формовочного цеха построена пропарочная камера, что позволяет выполнять качественную пропарку ж/б изделий, а также их доводку.

- Проводилась работа по определению смазочных материалов. Были испытаны следующие виды жидкостей: «Formentrennol F10»; «Aspovax  NA-X»; «Trenn-quick BF-H».

- Для нанесения смазки на формы применяются новые распылители тип «RAASM», которые имеют больший объём, металлические корпус и механизм, комплект форсунок, что обеспечивает долгий срок эксплуатации, качественное нанесение смазки, культуру производства.

В арматурном цехе

- Приобретены и введены в эксплуатацию станки СПР-12 в кол-ве 2-х штук для вытяжки арматуры диаметром от 5 до 12 мм.

- Изготовлены поворотные кондуктора для сборки арматурных изделий, что позволяет удобно и качественно производить их сборку и сварку .

- Модернизирован кондуктор для сборки объёмных каркасов на лестничные марши, что позволяет производить более точную сборку.

- Почти на всех сварочных постах установлены сварочные полуавтоматы ПДГ 312-5у, что позволило улучшить качество сварных соединений.

Для улучшения условий труда рабочих проводятся работы по аттестации рабочих мест. В связи с этим, в марте 2007 года вновь созданная структурная единица – аналитическая лаборатория ОАО «ДСК №5» прошла аккредитацию в центре испытаний и сертификации ФГУ « Тест Санкт - Петербург» на соответствие основным требованиям, предъявляемым к лабораториям, аккредитуемым в Системе аккредитации аналитических лабораторий, а так же требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 – 2000 и признана технически компетентной в соответствии с областью аккредитации, о чём свидетельствует Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001:

Осуществляется контроль состояния воздуха рабочей зоны на содержание в нем марганца, оксида железа, пыли, фтористого водорода, оксида углерода и диоксида азота.

Приобретены следующие приборы: аспиратор для отбора проб воздуха, газоанализаторы МГЛ – 19.1 и МГЛ – 19.5, люксметр ТКА – ЛЮКС, пульсметр ТКА – ПКМ/08, метеометр МЭС – 200А, шумомер – виброметр «Октава 110А», рН – метр – мультивольтметр рН – 410, кондуктометр PWT.

Производится контроль физических факторов производственной среды: освещённость, микроклимат, шум, вибрация.

Ведется контроль дистиллированной воды.

Периодически на базе комбината и на строительных объектах проводятся «дни качества».

В 2007 году ДСК №5 выпустил 60 712,48 куб. м. железобетона. С 1-го предъявления принято 87 % продукции.

Брак при выпуске железобетонных изделий в 2007 году составил 23,64 куб. м, что составляет 0,03 % от выпуска продукции. Непосредственно с виновных за выпуск бракованной продукции снято 67 526,06  руб.

VIII. ПРЕТЕНЗИИ

Предъявленные претензии и исковые заявления о защите

ОАО «ДСК №5» в 2007 году:

- 23.12.2004 г. к  ОАО «ДСК №5» было предъявлено исковое заявление Сайфутдиновой С. А. с требованиями компенсации материальных затрат в размере 173.5 тыс. рублей, понесенных ею при устранении дефектов в приобретенной у ОАО «ДСК №5» квартиры по адресу: Лен. обл., Всеволожский район, пос. Новое Девяткино, д.97, кв.57 (Договор долевого участия в строительстве №110 от 06.08.2001г.). Также были заявлены требования о взыскании с Общества морального вреда в размере 200 тыс. рублей и наложении ареста на расчетный счет ОАО «ДСК №5» в размере заявленных требований. Определением Всеволожского городского суда от 12.01.2005г. Сайфутдиновой С.А, было отказано в принятии искового заявления. 01.06.2005г.  Ленинградским областным судом определение Всеволожского городского суда было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. 24.12.2007г. в процессе рассмотрения дела Всеволожским городским судом было вынесено решение об оставлении искового заявления без рассмотрения.  Решение не  обжаловалось и вступило в юридическую силу.

IX. ТРАНСПОРТ

- Работа  транспорта

В 2007 год администрацией для нужд предприятия  был приобретен один экскаватор стоимостью 2 525 000 руб.

В 2007 г.  вся имеющаяся дорожно-строительная техника использовалась для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с вагонами МПС и погрузкой автотранспорта при вывозке сыпучих материалов и мусора. Поставка строительных материалов  на базу осуществлялась транспортом ООО «КТК» и поставщиков. Доставка железобетонных изделий, бетонов и растворов на объекты ОАО «ДСК №5» в г. Колпино, г. Кингисепп, п. Металлострой, п. Тельмана обеспечивалась автотранспортом ООО «КТК».

- Работа железнодорожного транспорта

В 2007 году ОАО «ДСК №5» получало по железной дороге следующие строительные материалы: щебень, цемент, металлопрокат. За услуги по доставке материалов  железнодорожным транспортом было заплачено 11 783 455,15 руб.

X. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

## Основными поставщиками материалов за 2007 год были:

- Металл:

    - ООО «ТД  Контакт - ИКПО»

    - РУП «Белорусский металлургический завод»

Цены на металл в течение года колебались в пределах 15% и составили:

  - Арматура класса А I - А III -  от 18-20 т. р./тн. в январе до 17-18 т.р./тн. в декабре, общее снижение цены составило около 5%

  - Лист от 20-21 т.р./тн. в январе до 19 т.р./тн. в декабре, в среднем подешевел на 10%

  - Труба проф. От 24 т.р./тн. в январе  до 25-26 т.р./тн. в декабре, среднее подорожание на 5%

- Щебень гранитный

    - ООО «Балтнеруд»

    - ООО «СЗНК»

    - ООО ТД «Гранит - Кузнечное»

Фракция 5-20 мм  -  от 740 руб./куб. м. в начале года до 925 руб./куб.м в декабре. Подорожание составило в среднем  25%.

### Фракция 20-25 мм  -  540р./куб.м. в начале года до 720 руб./куб. м. в декабре. Подорожание составило порядка 37%

- Цемент М-400 ПД-20:

-ООО «Аметист»

- ЗАО «Евроцементтрейд»

Цены в течение года сильно повысились и составили:

от 2552 руб./тн.  в январе до  5465 руб./тн. в декабре. Повышение цены составило 214%

- Керамзит:

-ЗАО  «Керамзит» - (Никольское)

В течение года происходило постепенное повышение цены от 767 руб./куб.м. в январе до 826 руб./куб.м. в декабре. Подорожание  8%

- Песок

#### -ООО «Рудас»

#### Постепенное повышение цены  в течение года  от 345,00 руб./куб.м. в январе  до 380 руб./куб.м. в декабре. Подорожание  на 10%

Цены на керамзит указаны с учётом НДС и без учёта доставки на базу ОАО «ДСК №5». Цены на металл, привезённый из Белоруссии, цемент и щебень указаны с НДС и доставкой до станции Колпино. Цены на песок указаны с НДС и доставкой на базу ОАО «ДСК №5».

Рост цен на основные строительные материалы составил от 5% до 200%  при росте общего индекса цен на материалы на  полный комплекс работ  при строительстве панельных  зданий  и сооружений  на 30% .

XI. МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ

- Капитальный ремонт 1-гo подкранового пути;

- Капитальный ремонт 1 башенного крана;

- Капитальный ремонт крана РДК:

- Капитально-восстановительный ремонт 1 мостового крана:

- Пуско-наладочные работы средней линии формовочного цеха;

- Переналадка и изготовление формооснастки  - 200 шт.;

- Пуско-наладочные работы станка СПР-12 арматурного цеха .

# Наличие механизмов и строительных машин

Наименование	наличие на 		списано	получено	наличие на

01.01.2007г.					            01.01.2008 г.

Тракторы           	   4 шт.		                 -		       -      	      4  шт.

Бульдозеры		   1 шт.	                             -		       -		      1  шт.

Экскаваторы	               3 шт.		                 -		       1                     4  шт.

Краны башенные	   3 шт.		                 -		       -		      3  шт.

Кран на а/ходу	   3 шт.		                 -		       -                      3  шт.

Кран на гус. ходу	   2 шт.			     -		       -		      2 шт.

За 2007 год  израсходовано:

База:

1) Пар – 4 527 Гкал;

2) Горячая вода – 9 470 Гкал;

3) Эл. энергия – 3 330 120 кВт/час;

Стройплощадка:

- Кв-л 17А, ул. Ижорского батальона – 331 364 кВт/час;

- Кв-л 2А,  корп.1, п. Металлострой – 1 068 565 кВт/час;

- ул. Павловская д.16(пищеблок) – 146 000 кВт/час;

- Кв-л 17, корп.8, ул. Московская – 75 931 кВт/час;

- Кв-л 17А, корп.3, ул. Ижорского б-на – 294 211 кВт/час;

- Микр-н №1, п. Тельмана корп.1,2 – 948 838 кВт/час;

- Микр-н №1, п. Тельмана корп. 3, 4, 5 – 341 129 кВт/час;

- ЦТП  Квартал 17А – 2 775 кВт/час

XII. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

За 2007 год ОАО «ДСК №5» выполнил объём  СМР и реализации на сумму  1 828 582 тыс. руб.

Фактическая себестоимость 		 1 625 271     тыс. руб.

Прибыль от реализации		             203 311        тыс. руб.

Прочая прибыль				 30 815          тыс. руб.

Затраты за счёт прибыли вход. в себ-ть      13 022          тыс. руб.

Бухгалтерская прибыль		             219 669        тыс. руб.

Налог на прибыль  			             53 992          тыс. руб.

Чистая прибыль     		 		 161 380        тыс. руб.

Расходы за счет прибыли			 3 943	          тыс. руб.

Платежи фискальной системы составили:

- Начислено					 165 336     тыс. руб.

- Уплачено				                         145 873     тыс. руб.

в т.ч.

- Федеральный бюджет			             78 592      тыс. руб.

- Местный бюджет				 41 993      тыс. руб.

- ЕСН					             25 288      тыс. руб.

### Генеральный директор ОАО «ДСК №5»			    Ф. Г. Ахмадиев

Главный бухгалтер ОАО «ДСК №5»		                         Т. П. Егорова