# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

# К  ГОДОВОМУ ОТЧЁТУ

# ЗА  2008 ГОД

## Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат  №5»

| ОГЛАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исполнитель | Стр. |  |
| 1. | Состав комбината | ППТО | 1 |  |
| 2. | Выполнение объемов СМР и ЖБИ | ППТО | 2 |  |
| 3. | Труд и заработная плата | ППТО | 3 |  |
| 4. | Кадры | Отдел кадров | 4 |  |
| 5. | Охрана труда и техника безопасности | ОТБ | 4 |  |
| 6. | Договорная работа | ППТО | 5 |  |
| 7. | Контроль качества выпускаемой продукции | ОТК | 6-7 |  |
| 8. | Претензионная работа | Юр. отдел | 8 |  |
| 9. | Транспорт | ТСУ | 9 |  |
| 10. | Материально - техническое обеспечение | ОКиС | 10 |  |
| 11. | Механизация работ, наличие строительных машин | ОГМиЭ | 11 |  |
| 12. | Финансовое состояние и учет | Главный бухгалтер | 12 |  |

I. Состав  ОАО «ДСК №5»

Основной вид деятельности ОАО «ДСК №5» - строительство панельных жилых домов, производство железобетонных изделий для строительства жилых домов, детских дошкольных учреждений и частного строительства, а также производство бетонов, растворов, металлоизделий и изделий из арматуры.

Состав ОАО «ДСК №5»

Производственная база с численностью рабочих  357 человек

в т.ч. основные цеха:

# Формовочный

Арматурный

# БСЦ

# РМЦ

Столярный участок

Участок по производству пенополистерола

вспомогательные цеха:

ТСУ

Энергоцех

ОКиК

АХО

ОКиС

УПТК

II. Выполнение объёмов СМР по производственной базе             за 2008 год

Выполнен годовой объем:

- По генсубподряду				             - 877 952,23  тыс. руб.

в т.ч. собственными силами 	 	 - -. руб.

- Выручка от реализации работ, услуг   	             - 886  325,37 тыс. руб.

в т.ч. от реализации основных фондов       -  - тыс. руб.

Выпуск продукции по основным цехам  составил:

- Формовочный цех 					             - 58 718,97 куб. м.

в т.ч. плитка тротуарная				 - 316,588 куб. м.

- БСЦ 								 - 78 888,21 куб. м.

в т.ч. товарный бетон			 		 - 27 604,65 куб. м.

бетон на технологию				 - 51 283,556 куб. м.

- Арматурный цех						 - 4 226,18 тн.

в т.ч. товарная арматура 				 - 974,17 тн.

арматура для производства    		             - 3 252,01  тн.

- Ремонтно-механический цех		 		- 608,71  тн.

в т.ч. металлоизделия 				            - 298,48 тн.

закладные детали на технологию	            - 310,24 тн.

III. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

| № | # Показатели | Ед. изм. | Факт 2007 г. | Факт 2008 г. | 2008 г. в % к 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём СМР, выполненных собственными силами | тыс. руб. | 139 123,0 | 0 | 0 |
| 2 | Выработка 1 работающего в т.ч. 1 рабочего | руб. руб. | 297 270 381 150 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | Численность работающих: всего в т.ч. рабочих ИТР Договора подряда | чел. чел. чел. чел. | 468 365 103 1 | 487 377 106 4 | 104 103 103 400 |
| 4 | ФЗП работающих: всего в т.ч. рабочих ИТР Договора подряда | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 102 886,6 80 703,4 22 133,7 49,5 | 145 556,6 109 610,7 35 888,0 57,9 | 141 136 162 116 |
| 5 | Среднемесячная зарплата 1 работающего: в т.ч. рабочего ИТР | руб. руб. руб. | 18 320 18 420 17 900 | 24 907 24 229 28 214 | 135 132 157 |

IV. КАДРЫ

За 2008 год    принято	- 168 чел.

уволено	- 211 чел, в том числе:

Уволено по собственному желанию - 152 чел.

Уволено за нарушения трудовой дисциплины – 17 чел.

Численность работников предприятия на 31.12.2008 – 459 человек.

V. ОХРАНА ТРУДА

Среднесписочная численность работающих составила   –  450 чел.

За 2008 год на предприятии пострадало 1 человек, что выразилось в потере трудоспособности 123 чел/дней;

За 2007 год, соответственно, пострадало 2 человека, что выразилось  в потере трудоспособности  51 чел/дней.

2007 год    К тяж.  = 25,4			2008 год    К тяж.  =  -

К част. = 4,08				       К част. = 2,2

Несчастные случаи произошли:

Формовочный цех-1 человек ( Тагаев Х.К- смертельный)

Материальные потери составили -  129 150,00 руб.

За 2008 год на мероприятия по охране труда израсходовано – 1 885 551,32  руб., в т.ч.

- спецодежда – 677 803,33 руб.

- спецпитание (молоко) – 719 686,99 руб.

- мед.осмотры – 196 097 руб.

- госстрах – 28 980 руб.

- обучение – 262 950 руб.

Все рабочие были обеспечены спецодеждой и испытанными СИЗ.

|  |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| VI. 'Выполненные работы за 2008 год |  |  |
| за 2008 год выполнено: |  |  |
| 'Генсубподряд - 1 035 983 631 руб. ( с НДС 18%) |  |  |
| № п/п | Объект | Генсубподряд (руб) |
| 1 | Жилой дом квартал 1, корпус 3, пос. Тельмана, Тосненский р-н, Лен. Обл. | 114 220 361,00 |
| 2 | Жилой дом квартал 1, корпус 4, пос. Тельмана, Тосненский р-н, Лен. Обл. | 719 790 422,00 |
| 3 | Жилой дом квартал 1, корпус 5, пос. Тельмана, Тосненский р-н, Лен. Обл. | 115 351 664,00 |
| 4 | Жилой дом квартал 1, корпус 11, пос. Тельмана, Тосненский р-н, Лен. Обл. | 51 637 457,00 |
| 5 | Жилой дом квартал 1, корпус 12, пос. Тельмана, Тосненский р-н, Лен. Обл. | 3 847 613,00 |
| 6 | Ремонтные работы здания террариума , расположенного на территории Ленинградского зоопарка | 3 047 846,00 |
| 7 | Ремонтные работы здания центра социальной реабилитации инвалидов г. Пушкин, квартал 3, бульвар А, Толстого, к.51 | 6 962 535,00 |
| 8 | Кв-л 17А, корп.3, ул. Ижорского б-на | 12 269 523,00 |
| 9 | Кв-л 17, корп.8, ул. Московская | 8 856 210,00 |
|  | ИТОГО: | 1 035 983 631,00 |
| Основные субподрядные организации: |  |  |
| № п/п | Наименование субподрядной организации | Наименование работ по договору |
| 1 | ООО "КСК" | Земляные и свайные работы, сети НВК, монтаж ЖБИ, кровля, благоустройство, отделочные работы, установка деревянных окон, кирпичная кладка, монолитные конструкции |
| 2 | ООО "СТЭЛС" | Внутреннее электроснабжение, наружные сети электроснабжения |
| 3 | ООО "СЗМК" | Монтаж и пусконаладка лифтов |
| 4 | ООО "РОДС" | Монтаж оконных и дверных блоков из ПВХ, остекление раздвижными системами лоджий |
| 5 | ООО "Форт Линк" | Устройство дремпельного покрытия, козырьков над входами |
| В 2008 году сданы в эксплуатацию следующие жилые объекты: |  |  |
| Жилой дом квартал 1,корпус 4, пос.Тельмана,Тосненский р-н, Лен.Обл.,общей площадью - 22857,3м2 |  |  |
| Жилой дом квартал 2А, корпус 15, пос. Металлострой , общей площадью - 12 080,11м2 |  |  |
| Жилой дом квартал 17, корпус 8, между домами 3 и 11 по Московской ул., г. Колпино, общей площадью - 7 240,12м2 |  |  |
| Общая приведенная площадь квартир составляет - 42 177,53м2 |  |  |

VII. Контроль качества выпускаемой продукции за 2008 год

Лаборатория комбината соответствует основным требованиям для испытательных лабораторий, что подтверждено аттестатом аккредитации на техническую компетентность по проведению контрольных испытаний строительных материалов и железобетонных изделий в соответствии с областью аккредитации, которая определена в приложении к аттестату аккредитации № SPO1.01.066.086

- Регулярно проводятся испытания образцов бетона, железобетонных изделий, сварных соединений, закладных деталей в соответствии с требованиями нормативно технической документации (ГОСТ, ТУ, рабочих чертежей)

- Ведется входной контроль строительных материалов (цемента, щебня, песка), арматурной стали, теплоизоляционных материалов и т.д.

- За текущий год формовая оснастка, с учетом всех требований рабочих чертежей, переработана в количестве 1204 шт. (в том числе изготовление новых металлических форм).

- Ведутся журналы пооперационного контроля формуемых изделий на всех участках формовочного цеха, журналы испытаний арматурной стали, прочности бетона, ведется статистический контроль прочности бетона.

- Постоянно ведутся работы по подбору составов бетонных, смесей, в частности по товарным бетонам.

- Проведены работы и запущена в производство химическая добавка ООО «Зика» Sika ViscoCrete-5new для уменьшения сроков набора прочности предварительно напряженных плит перекрытий

Формовочным цехом  был выполнен ряд мероприятий по улучшению качества выпускаемых железобетонных изделий:

- Установлены и запущены в работу два поддона по 50 м, на 3 линии Формовочного цеха и 2 пролета (Рамного) Нового цеха. Ровные поддоны позволяют получать ровные поверхности формуемых изделий.

- На 3 линии Формовочного цеха запущен в работу стенд для тепловой обработки железобетонных изделий.

- Проводилась работа по определению смазочных материалов. Исследована и введена в производство смазка «ADDINOL»

- Ведутся работы по настоящий день по реконструкции  Бетоносмесительного узла Формовочного цеха.

В арматурном цехе

- Изготовлены поворотные кондуктора для сборки объемных каркасов, что позволяет удобно и качественно производить их сборку и сварку .

Для улучшения условий труда рабочих проводятся работы по аттестации рабочих     мест.

Осуществляется контроль состояния воздуха рабочей зоны на содержание в нем марганца, оксида железа, пыли, фтористого водорода, оксида углерода и диоксида азота.

Производится контроль физических факторов производственной среды: освещённость, микроклимат, шум, вибрация.

Ведется контроль дистиллированной воды.

Периодически на базе комбината и на строительных объектах проводятся «дни качества».

В 2008 году ДСК №5 выпустил 58 718,97 куб. м. железобетона. С 1-го предъявления принято 85 % продукции.

Брак при выпуске железобетонных изделий в 2008 году составил 21,79 куб. м, что составляет 0,04 % от выпуска продукции. Непосредственно с виновных за выпуск бракованной продукции снято 42 303,62  руб.

VIII. ПРЕТЕНЗИИ

Предъявленные претензии и исковые заявления о защите ОАО «ДСК № 5» в 2008 году:

- 26.03.2008г. к ОАО «ДСК № 5» - застройщику многоквартирного дома 23 по ул.Пролетарской г.Колпино и ЗАО «КОР С» - стороне, продавшей квартиру 15 д.23 по ул.Пролетарской г.Колпино по договору долевого участия №14 от 03.07.2000г., было предъявлено исковое заявление Крицкой М.А. и Крицкой В.П. с требованиями обязать подписать акт о начале работ по остеклению балкона от 16.08.2001г. в квартире по адресу: СПб, г.Колпино, ул.Пролетарская, д.23, кв.15, проданной им ЗАО «КОР С» по договору долевого участия, а также выполнить установку остекленных балконных рам, оклеить стены обоями, установить входную дверь на основании п.1.6. договора долевого участия. Решением Колпинского районного суда Санкт-Петербурга от 16.07.2008г. в удовлетворении требований об обязании ОАО «ДСК №5» выполнить установку балконных рам, оклеить стены обоями, установить входную дверь в квартиру 15 в доме 23 по улице Пролетарская в г.Колпино, отказано. Определением Санкт-Петербургского городского суда от 04.09.2008г. решение Колпинского районного суда Санкт-Петербурга от 16.07.2008г. было оставлено без изменений, т.о. решение вступило в юридическую силу.

- 24.03.2008г. в Приморский районный суд Санкт-Петербурга обратилась гр-ка Кудрявцева Л.Н. с исковыми требованиями к ОАО «ДСК №5» о взыскании неустойки в сумме 506 710 руб. 15 коп. за просрочку исполнения обязательств по Договору о долевом участии в строительстве жилого дома по адресу: СПб, оз.Долгое, кв.36а, корп.10, 10а, на 179 дней, в связзи с задержкой сроков окончания строительства дома, а также расходов по оплате услуг представителя в сумме 30 000 рублей. Решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме, в связи с пропуском Кудрявцевой Л.Н. срока исковой давности. Решение суда не обжаловалось и в настоящее время оно вступило в юридическую силу.

IX. ТРАНСПОРТ

- Работа  транспорта

В 2008 году администрацией для нужд предприятия ни одного транспортного средства не приобреталось.

В 2008 г.  вся имеющаяся дорожно-строительная техника использовалась для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с вагонами МПС и погрузкой автотранспорта при вывозке сыпучих материалов и мусора. Поставка строительных материалов  на базу осуществлялась транспортом ООО «КТК» и поставщиков. Доставка железобетонных изделий, бетонов и растворов на объекты ОАО «ДСК №5» в  г.Колпино,  п. Волосово, п. Тельмана, г. Павловск  обеспечивалась автотранспортом ООО «КТК» (Колпинская транспортная компания).

- Работа железнодорожного транспорта

В 2008 году ОАО «ДСК №5» получало по железной дороге следующие строительные материалы: щебень, цемент, металлопрокат. За услуги по доставке материалов  железнодорожным транспортом было заплачено 10048771 руб.

X. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

## Основными поставщиками материалов за 2008 год были:

- Металл:

    - ООО «ТД  Контакт - ИКПО»

    - РУП «Белорусский металлургический завод»

Цены на металл значительно росли в течение первых трех кварталов года и значительно снизились в четвертом квартале.

  - Арматура класса А I - 111 -  от 18-19 т. р./тн. в январе до 33-37 т.р./тн. в августе и до 14-17 т.р. /тн. в декабре.

  - Лист от 18,5-19 т.р./тн. в январе до 34-37 т.р./тн. в августе и до 20,2 т.р./тн. в декабре.

  - Труба проф. От 25-26 т.р./тн. в январе  до 41 т.р./тн. в августе.

- Щебень гранитный

    - ООО «СЗНК» (Северо-Западная нерудная компания)

    - ООО ТД «Гранит - Кузнечное»

Фракция 5-20 мм  -  от 925 руб./куб. м. в январе до 1175 руб./куб.м в декабре. Подорожание составило в среднем  27%.

### Фракция 20-25 мм  -  720 руб./куб.м. в начале года до 925 руб./куб. м. в декабре. Подорожание составило в среднем 28%

- Цемент М-400 ПД-20:

- ЗАО «Евроцементтрейд»

Цены в течение года резко снизились и составили:

от 5465 руб./тн.  в январе до  3560 руб./тн. в декабре. Повышение цены в среднем составило 54%

- Керамзит:

-ЗАО  «Керамзит» - (Никольское)

В течение года цены не изменял. Они составили 1200 руб./куб.м. с

учетом доставки.

- Песок

#### -ООО «Рудас»

#### Постепенно повышал цены от 380 руб./куб.м.

#### в январе  до  510 руб./куб.м. в декабре. Подорожание  34%.

Цены на щебень и цемент указаны с учётом доставки до ст. Колпино, цены на песок, металл и керамзит указаны с учетом доставки на базу  ОАО «ДСК №5».

.

XI. МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ

- Капитальный ремонт 1-го башенного крана;

- Капитальный ремонт 1-го крана РДК:

- Капитально-восстановительный ремонт 3-х мостовых кранов:

- Пуско-наладочные работы третьей линии формовочного цеха

- Переналадка и изготовление формооснастки  - 350 шт.;

- Пуско-наладочные работы фрезерного станка в ремонтном механическом цехе.

# Наличие механизмов и строительных машин

Наименование	наличие на 		списано	получено	наличие на

01.01.2007г.					            01.01.2008 г.

Тракторы           	   4 шт.		                 -		       -      	      4  шт.

Бульдозеры		   1 шт.	                             -		       -		      1  шт.

Экскаваторы	               3 шт.		                 -		       1                     4  шт.

Краны башенные	   3 шт.		                 -		       -		      3  шт.

Кран на гус. ходу	   2 шт.			     -		       -		      2 шт.

За 2008 год  израсходовано:

База:

1) Пар – 5600 Гкал;

2) Горячая вода – 6613 Гкал;

3) Эл. энергия – 3 128 802 кВт/час;

Стройплощадка:

- Кв-л 2А,  корп.3, п. Металлострой –  135 879 кВт/час;

- Кв-л 17, корп.8, ул. Московская  –   57 610 кВт/час;

- Кв-л 17А, корп.3, ул. Ижорского б-на  –  393 311 кВт/час;

- Микр-н №1, п. Тельмана корп.1,2  –  1 154 784 кВт/час;

- Микр-н №1, п. Тельмана корп. 3  –  354 678 кВт/час;

- Микр-н  №1, п. Тельмана корп. 4, 5  -  395 843 кВт/час;

- п. Металлострой  кв. 2А кор.15  -  152 423 кВт/час;

- Микр-н  №1, п. Тельмана корп. 13 -   303 294 кВт/час;

XII. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

За 2008 год ОАО «ДСК №5» выполнил объём  СМР и реализации на сумму  1 764 278 тыс. руб.

Фактическая себестоимость 		1 547 283      тыс. руб.

Прибыль от реализации		             216 995        тыс. руб.

Прочая прибыль				 13 351          тыс. руб.

Затраты за счёт прибыли вход. в себ-ть      32 448          тыс. руб.

Бухгалтерская прибыль		             197 898        тыс. руб.

Налог на прибыль  			              49 246         тыс. руб.

Чистая прибыль     		 		  105 383       тыс. руб.

Расходы за счет прибыли			  43 269         тыс. руб.

Платежи фискальной системы составили:

- Начислено					 166 698     тыс. руб.

- Уплачено				                         145 018     тыс. руб.

в т.ч.

- Федеральный бюджет			             59 218      тыс. руб.

- Местный бюджет				 53 177      тыс. руб.

- ЕСН					             32 623      тыс. руб.

### Генеральный директор ОАО «ДСК №5»		  Ф. Г. Ахмадиев

Главный бухгалтер ОАО «ДСК №5»		            Т. П. Егорова